**Отчет Председателя «СНТ Земляничка-3» о проделанной работе за 2021 год**

1. **Выполнен ремонт 1 и 2 улиц**

- Работа выполнена на 90%.

-Подрядчик завезет мелкую скалу и отсыпет верхнюю часть 2 дороги.

-Осенью будет проведена проверка дорожного полотна и устранены недочеты

1. **Освещение улиц СНТ**

-Работа не выполнена

-Идут разбирательства с Подрядчиком, пока в досудебном порядке

-Готовится исковое заявление

1. **Распланирован участок Общего пользования**

-Установлен Дом Правления

-Завезена Детская Площадка (получена безвозмездно от члена стн)

1. **Произведен спуск части индивидуальных приборов учета электроэнергии**

-работа по спуску продолжается

1. **Подготовлен Проект Межевания на СНТ**

-устранены ошибки кадастровых инженеров, допущенные ранее

- в проект внесены земли общего пользования, дороги, зеленые зоны, водоемы и т.д

-с проектом можно ознакомиться на сайте Земляничка-3.рф

1. **Изготовлен и установлен Информационный Стенд**
2. **Получены инертные материалы в Администрация Надеждинского района на ремонт 3 улицы**
3. **Учет расчета электроэнергии осуществляется в специальной программе**

 - абоненты оплачивают эл/эн по квитанциям

1. **За 2021 год было собрано более 1,2 млн членских взносов**

 - (работа в этом направлении ведется дальше)